|  |
| --- |
| grb  **REPUBLIKA HRVATSKA**  **KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**  **OPĆINA STUBIČKE TOPLICE**  **NAČELNIK** |

KLASA: 400-01/22-01/04

URBROJ:2140-27-1-22-1

Stubičke Toplice, 30.03.2022.

Na temelju članka 74. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'', broj 68/18, 110/18 i 32/20) i i članka 46. stavak 2. točka 3. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 09/13, 15/18 i 7/21) načelnik Općine Stubičke Toplice podnosi sljedeće

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 31.12.2021. GODINE**

1. **UVODNE ODREDBE**

**1.1.** Programomodržavanja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice u 2021. godini (u daljnjem tekstu: Program) utvrđen je opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

**1.2.** Programom su na osnovi zadataka i mjera utvrđenih na području održavanja prometne i komunalne infrastrukture Općine Stubičke Toplice, a u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja utvrđenih Proračunom Općine Stubičke Toplice za 2021. godinu, određeni radovi na održavanju komunalne infrastrukture i to:

* održavanje nerazvrstanih cesta
* održavanje javnih zelenih površina
* održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
* održavanje javne rasvjete

**1.3.** Program sefinancira sredstvima komunalne naknade, komunalnog doprinosa, Proračuna Općine, naknade za koncesiju, vlastitih prihoda, pomoći od izvanproračunskog korisnika Državnog Proračuna te ostalih prihoda za posebne namjene.

1. **UTROŠENA SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA S NAZNAKOM IZVORA FINANCIRANJA**

**2.1.** Utrošena sredstva potrebna za ostvarivanje Programa za razdoblje od 01.siječnja do 31. prosinca 2021. godine osigurana su iz sljedećih izvora:

|  |  |
| --- | --- |
| **IZVOR FINANCIRANJA** | **UTROŠENA SREDSTVA** |
| **Komunalna naknada** | **507.576,18** |
| **Komunalni doprinos** | **84.850,31** |
| **Sredstva iz Proračuna** | **517.217,12** |
| **Naknada za koncesiju** | **40.000,00** |
| **Vlastiti prihodi** | **0** |
| **Pomoći od izvanproračunskog korisnika državnog proračuna** | **179.010,63** |
| **Ostali prihodi za posebne namjene** | **63.411,65** |

1. **ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

Na temelju utrošenih sredstava za ostvarivanje Programa, u nastavku su prikazani izvršeni poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine po vrsti komunalne djelatnosti, s iskazom pojedinih troškova, kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red. br.** | **OPIS STAVKE** | **Jed.**  **mjere** | **Planirana količina 2021.** | **Planirana sredstva 2021.** | **Planirana količina I. izmjena** | **Planirana sredstva I. izmjena** | **Planirana količina II. izmjena** | **Planirana sredstva II. izmjena** | **Utrošena količina** | **Utrošena sredstva** |
| **1.** | **Održavanje nerazvrstanih cesta** |  |  | **1.100.000,00** |  | **1.032.000,00** |  | **1.003.000,00** |  | **972.093,78** |
| **1.1.** | ***Asfaltni kolnik*** |  |  | ***104.200,00*** |  | ***89.200,00*** |  | ***100.800,00*** |  | ***111.246,31*** |
|  | Zatvaranje udarnih rupa asfaltnom masom sa obradom rubova i ugradnjom kamenog materijala | m2 | 500,0 | 90.000,00 | 430,0 | 75.000,00 | 360,0 | 73.000,00 | 353,87 | 72.985,68 |
|  | Rezanje asfalta | m | 200,0 | 5.000,00 | 200,0 | 5.000,00 | 160,0 | 5.000,00 | 159,74 | 4.991,88 |
|  | Zatvaranje udarnih rupa-ručno | m2 | 4,0 | 1.000,00 | 4,0 | 1.000,00 | 0,0 | 0,00 | 4,0 | 500,00 |
|  | Iskop kofera | m3 | 55,0 | 8.200,00 | 55,0 | 8.200,00 | 260,0 | 22.800,00 | 374,50 | 32.768,75 |
| ***1.2.*** | ***Kolnik od kamenog materijala*** |  |  | ***234.000,00*** |  | ***184.000,00*** |  | ***191.500,00*** |  | ***195.634,34*** |
|  | Utovar i dovoz kamenog materijala sa deponija | h | 100,0 | 29.000,00 | 55,0 | 14.000,00 | 50,0 | 12.400,00 | 49,0 | 12.250,00 |
|  | Zatvaranje udarnih rupa ručno | m2 | 160,0 | 20.000,00 | 355,0 | 31.000,00 | 525,0 | 45.900,00 | 573,0 | 50.137,50 |
|  | Strojno poravnanje rasutog kamenog materijala | m2 | 8.060,0 | 105.000,00 | 6.137,0 | 80.000,00 | 9.550,0 | 83.500,00 | 9.538,0 | 83.457,50 |
|  | Valjanje rasutog kamenog materijala | h | 170,0 | 20.000,00 | 50,0 | 7.000,00 | 25,0 | 3.200,00 | 23,0 | 3.162,50 |
|  | Nabava i prijevoz kamenog materijala | t | 940,0 | 60.000,00 | 935,0 | 52.000,00 | 850,0 | 46.500,00 | 859,48 | 46.626,84 |
| ***1.3*** | ***Održavanje bankina*** |  |  | ***86.300,00*** |  | ***92.000,00*** |  | ***109.400,00*** |  | ***109.300,00*** |
|  | Skidanje bankina ručno | m | 50,0 | 1.500,00 | 50,0 | 1.500,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Skidanje bankina strojno | m | 1.900,0 | 60.000,00 | 3.100,0 | 78.000,00 | 3.900,0 | 95.900,00 | 3.835,0 | 95.875,00 |
|  | Popravak oštećenih dijelova bankina | m | 930,0 | 24.800,00 | 500,0 | 12.500,00 | 540,0 | 13.500,00 | 537,0 | 13.425,00 |
| ***1.4*** | ***Održavanje usjeka i zasjeka*** |  |  | ***13.500,00*** |  | ***23.500,00*** |  | ***49.000,00*** |  | ***34.000,00*** |
|  | Strojna izrada pokosa uz nerazvrstanu cestu sa utovarom i odvozom na deponiju | h | 30,0 | 13.500,00 | 45,0 | 23.500,00 | 100,00 | 49.000,00 | 68,0 | 34.000,00 |
| ***1.5.*** | ***Održavanje opreme ceste*** |  |  | ***15.000,00*** |  | ***15.000,00*** |  | ***7.250,00*** |  | ***7.250,00*** |
|  | Popravak prometnih znakova | kom | 4,0 | 500,00 | 4,0 | 500,00 | 0,0 | 0,00 |  |  |
|  | Nabava i zamjena prometnog znaka | kom | 4,0 | 5.000,00 | 4,0 | 5.000,00 | 4,0 | 2.500,00 | 4,0 | 2.500,00 |
|  | Nabava i zamjena stupa prometnog znaka | kom | 4,0 | 1.000,00 | 4,0 | 1.000,00 | 4,0 | 1.750,00 | 4,0 | 1.750,00 |
|  | Nabava i prometnog ogledala | kom | 2,0 | 5.000,00 | 2,0 | 5.000,00 | 2,0 | 3.000,00 | 2 | 3.000,00 |
|  | Čišćenje i ličenje stupova prometnih znakova | kom | 10,0 | 2.000,00 | 10,0 | 2,000,00 | 0,0 | 0,00 |  |  |
|  | Popravak cestovnih stupića | kom | 5,0 | 1.500,00 | 5,0 | 1.500,00 | 0,0 | 0,00 |  |  |
| ***1.6.*** | ***Održavanje zelenila uz nerazvrstanu cestu*** |  |  | ***180.000,00*** |  | ***172.100,00*** |  | ***224.250,00*** |  | ***224.050,00*** |
|  | Malčanje trave | h | 160,0 | 45.000,00 | 125,0 | 35.000,00 | 170,0 | 47.800,00 | 166,0 | 47.725,00 |
|  | Obrezivanje grmlja i drveća-strojno sa drobljenjem | h | 260,0 | 80.000,00 | 260,0 | 82.100,00 | 440,0 | 136.250,00 | 436,0 | 136.250,00 |
|  | Obrezivanje grmlja i drveća-ručno | h | 175,0 | 30.000,00 | 175,0 | 30.000,00 | 180,0 | 27.200,00 | 181,0 | 27.150,00 |
|  | Čišćenje zemljišnog pojasa | h | 90,0 | 25.000,00 | 90,0 | 25.000,00 | 50,0 | 13.000,00 | 47,0 | 12.925,00 |
| ***1.7.*** | ***Tekuće održavanje mostova*** |  |  | ***25.200,00*** |  | ***22.200,00*** |  | ***17.900,00*** |  | **17.875,00** |
|  | Popravak betonskih mostova | h | 125,0 | 25.200,00 | 115,0 | 22.200,00 |  | 17.900,00 | 130,0 | 17.875,00 |
| ***1.8.*** | ***Čišćenje snijega*** | 01.01.-31.12. | - | ***300.000,00*** | - | **300.000,00** |  | ***209.000,00*** | - | ***179.010,63*** |
| ***1.9.*** | ***Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda*** |  |  | ***131.500,00*** |  | ***123.700,00*** |  | ***81.400,00*** |  | ***81.227,50*** |
|  | Strojno čišćenje cestovnog jarka sa utovarom i odvozom na deponij | m | 5.700,0 | 93.000,00 | 5.000,0 | 83.000,00 | 4.200,0 | 57.500,00 | 4.177,0 | 57.433,75 |
|  | Ručno čišćenje cestovnog jarka | m | 40,0 | 1.000,00 | 40,0 | 1.000,00 | 0,0 | 0,00 |  |  |
|  | Čišćenje slivnika | kom | 50,0 | 5.000,00 | 50,0 | 5.000,00 | 25,0 | 2.100,00 | 24,0 | 2.100,00 |
|  | Čišćenje linijske rešetke | m | 60,0 | 3.000,00 | 60,0 | 3.000,00 | 20,0 | 1.300,00 | 21,0 | 1.312,50 |
|  | Čišćenje cijevi propusta | h | 65,0 | 6.000,00 | 100,0 | 8.200,00 | 115,0 | 9.500,00 | 117,0 | 9.506,25 |
|  | Dobava i zamjena cestovnog rubnjaka | m | 10,0 | 2.000,00 | 10,0 | 2.000,00 | 0,0 | 0,00 |  |  |
|  | Nabava i zamjena linijske rešetke ČBR 235mm x 16mm | m | 10,0 | 7.000,00 | 10,0 | 7.000,00 | 0,0 | 0,00 |  |  |
|  | Nabava i zamjena poklopca revizijskih okana 600 x 600 mm nosivosti 15t | kom | 5,0 | 5.000,00 | 5,0 | 5.000,00 | 4,0 | 4.000,00 | 4,0 | 4.000,00 |
|  | Nabava i zamjena slivne rešetke 400 x 400 mm nosivosti 25t | kom | 3,0 | 2.500,00 | 3,0 | 2.500,00 | 0,0 | 0,00 |  |  |
|  | Demontaža postojećeg okvira poklopca revizijskog okna i montaža novog | kom | 2,0 | 4.000,00 | 2,0 | 4.000,00 | 3,0 | 5.500,00 | 3 | 5.437,50 |
|  | Demontaža postojećeg okvira slivne rešetke i montaža novog | kom | 2,0 | 3.000,00 | 2,0 | 3.000,00 | 1,0 | 1.500,00 | 1 | 1.437,50 |
| **1.10.** | ***Nepredviđeni radovi i usluge*** |  |  | ***10.300,00*** |  | ***10.300,00*** |  | ***12.500,00*** |  | ***12.500,00*** |
|  | Sanacija revizijskog okna oborinske odvodnje | kpl | - | - | - | - | 1 | 10.000,00 | 1,0 | 10.000,00 |
|  | Snimanje cijevi oborinske odvodnje | kpl | - | - | - | - | 1 | 2.500,00 | 1,0 | 2.500,00 |
| **2.** | **Održavanje javnih zelenih površina** |  |  | **154.000,00** |  | **190.000,00** |  | **212.600,00** |  | **223.948,54** |
| 2.1. | Održavanje parkova i cvijeća (košnja trave, grabljenje lišća, uređenje i održavanje cvjetnih gredica, rezanje suhih stabala, održavanje ukrasnog grmlja, parkovnih klupa i ostali potrebni radovi uključujući i materijal) | paušal | 1 | 29.000,00 | 1 | 69.000,00 | 1 | 101.000,00 | 1 | 119.664,77 |
| 2.2. | Sadnja cvijeća | paušal | 1 | 95.000,00 | 1 | 95.000,00 | 1 | 95.000,00 | 1 | 87.690,02 |
| 2.3. | Održavanje dječjih igrališta | kom | 4 | 25.000,00 | 4 | 25.000,00 | 4 | 16.600,00 | 4 | 16.593,75 |
| 2.4. | Nepredviđeni radovi, usluge i materijal | paušal | 1 | 5.000,00 | 1 | 1.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **3.** | **Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene** |  |  | **25.000,00** |  | **55.000,00** |  | **54.000,00** |  | **37.009,45** |
| 3.1. | Održavanje fontane | kom | 1 | 8.000,00 | 1 | 40.000,00 | 1 | 54.000,00 | 1 | 37.009,45 |
| 3.2. | Održavanje javnog sata | kom | 1 | 1.000,00 | 1 | 1.000,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.3. | Održavanje urbane opreme | kom | 2 | 3.000,00 | 2 | 1.000,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.4. | Održavanje autobusnih nadstrešnica | kom | 6 | 7.000,00 | 6 | 7.000,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.5. | Održavanje oglasnih panoa | kom | 5 | 3.000,00 | 5 | 3.000,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.6. | Nepredviđeni radovi i usluge | paušal | 1 | 3.000,00 | 1 | 3.000,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **4.** | **Javna rasvjeta** |  |  | **220.000,00** |  | **180.000,00** |  | **158.200,00** |  | **159.014,12** |
| 4.1. | Održavanje objekata javne rasvjete – uključuje elektromontažne radove te hitne intervencije | Po potrebi | - | 80.000,00 | - | 40.000,00 | - | 30.200,00 | - | 30.121,25 |
| 4.2. | Utrošak el. energije | 01.01.-31.12. | - | 140.000,00 | - | 140.000,00 | - | 128.000,00 | - | 128.892,87 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| REKAPITULACIJA | | |
| 1. | Održavanje nerazvrstanih cesta | 972.093,78 |
| 2. | Održavanje javnih zelenih površina | 223.948,54 |
| 3. | Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene | 37.009,45 |
| 4. | Javna rasvjeta | 159.014,12 |
|  | **SVEUKUPNO:** | **1.392.065,89** |

1. **ZAVRŠNE ODREDBE**
   1. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01.01. - 31.12.2021. godine objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije.

OPĆINSKI NAČELNIK

Josip Beljak, dipl.ing.agr.

DOSTAVITI:

1. Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice
2. Arhiva, ovdje