|  |
| --- |
| grb**REPUBLIKA HRVATSKA****KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA****OPĆINA STUBIČKE TOPLICE****NAČELNIK** |

KLASA: 400-01/22-01/03

URBROJ:2140-27-1-22-1

Stubičke Toplice, 30.03.2022.

Na temelju članka 71. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'', broj 68/2018, 110/18 i 32/20) i i članka 46. stavak 2. točka 3. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 09/13, 15/18 i 7/21) načelnik Općine Stubičke Toplice podnosi sljedeće

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE**

**INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA RAZDOBLJE OD 01.01. - 31.12.2021. GODINE**

1. **UVODNE ODREDBE**

1.1**.** Programomgrađenja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice u 2021. godini (u daljnjem tekstu: Program) utvrđen je opis i opseg poslova građenja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

 1.2. Građenje komunalne infrastrukture u smislu Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'', broj 68/2018, 110/18 i 32/20) obuhvaća slijedeće radnje i radove:

* rješavanje imovinskopravnih odnosa na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture
* uklanjanje i/ili izmještanje postojećih građevina na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture i radove na sanaciji tog zemljišta
* pribavljanje projekata i druge dokumentacije potrebne za izdavanje dozvola i drugih akata za građenje i uporabu komunalne infrastrukture
* građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje gradnja građevina

1.3.Program sefinancira sredstvima komunalne naknade, komunalnog doprinosa, Proračuna Općine, naknade za koncesiju, vlastitih prihoda, pomoći od izvanproračunskog korisnika Državnog Proračuna te ostalih prihoda za posebne namjene.

1. **UTROŠENA SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA S NAZNAKOM IZVORA FINANCIRANJA**

 Sredstva potrebna za ostvarivanje Programa osigurana su iz sljedećih izvora:

|  |  |
| --- | --- |
| **IZVOR FINANCIRANJA** |  |
| 1. **Komunalna naknada**
 | **6.350,00** |
| 1. **Komunalni doprinos**
 | **40.006,95** |
| 1. **Sredstva iz Proračuna**
 | **1.397.322,91** |
| 1. **Naknada za koncesiju**
 | **0** |
| 1. **Vlastiti prihodi**
 | **6.723,75** |
| 1. **Pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna**
 | **564.610,52** |
| 1. **Ostali prihodi za posebne namjene**
 | **12.220,05** |

1. **GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

Na temelju utrošenih sredstava za ostvarivanje Programa, u nastavku su prikazani izvršeni poslovi i radovi na građenju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine po vrsti komunalne djelatnosti, s iskazom pojedinih troškova, kako slijedi

|  |  |
| --- | --- |
|  | **1. Građevine komunalne infrastrukture koje su izgrađene radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja** |
| **RED.BR.** | **NERAZVRSTANE CESTE** | **PLAN 2021.** |  **I. IZMJENA** |  **II. IZMJENA** | **UTROŠENA SREDSTVA (kn)** | **IZVOR FINANCIRANJA** |
| **1.1.** | **Izgradnja nerazvrstane ceste „dio Strmečke prema groblju“ , NC SS-2** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | 1. Izgradnja
 | 970.000,00 | 970.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  b) Nadzor | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **1.2.** | **Izgradnja kanala oborinske odvodnje** | **180.000,00** | **90.000,00** | **87.300,00** | **83.793,00** | **3** |
| **1.3.** | **Izgradnja nerazvrstane ceste NC ST2 – 8, Put kod Osnovne škole** | **0,00** | **48.000,00** | **47.600,00** | **47.554,79** | **3** |
|  | **NERAZVRSTANE CESTE UKUPNO** | **1.180.000,00** | **1.138.000,00** | **134.900,00** | **131.347,79** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **RED.BR.** | **JAVNA RASVJETA** | **PLAN 2021.** |  **I. IZMJENA** | **II. IZMJENA** | **UTROŠENA SREDSTVA (kn)** | **IZVOR FINANCIRANJA** |
| **1.4.** | **Proširenje mreže javne rasvjete** | **25.000,00** | **60.000,00** | **53.300,00** | **53.200,75** | **1,2,5** |
|  | 1. Zagorska ulica od kbr. 92 do 106
 | 25.000,00 | 8.900,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 1. Strmec Stubički od kbr.212a do 212b
 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.975.25 |  |
|  | 1. Naselje Pila kod kbr. 56
 | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.683,75 |  |
|  | 1. Strmec Stubički kod kbr. 102
 | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.683,75 |  |
|  | 1. Ulica žrtava Seljačke bune prema Zagorskoj ulici
 | 0,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.297,50 |  |
|  | 1. Ulica Vladimira Nazora kod kbr. 36
 | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.185,00 |  |
|  | 1. Ulica Vladimira Nazora prema kbr. 45
 | 0,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.166,75 |  |
|  | 1. Strmec Stubički kod kbr. 125d
 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.208,75 |  |
|  | **JAVNA RASVJETA UKUPNO** | **25.000,00** | **60.000,00** | **53.300,00** | **53.200,75** |  |
|  | **1.Građevine komunalne infrastrukture koje su izgrađene u uređenim dijelovima građevinskog područja ukupno** | **1.205.000,00** | **1.198.000,00** | **188.200,00** | **184.548,54** |  |

|  |
| --- |
| **2. Građevine komunalne infrastrukture koje su izgrađene u uređenim dijelovima građevinskog područja** |
| **RED.BR.** | **NERAZVRSTANE CESTE** | **PLAN 2021.** | **I. IZMJENA** | **II. IZMJENA** | **UTROŠENA SREDSTVA (kn)** | **IZVOR FINANCIRANJA** |
| **2.1.** | **Asfaltiranje nerazvrstanih cesta** | **900.000,00** | **507.000,00** | **507.500,00** | **507.430,15** | **3,6,7** |
|  | 1. Dio NC ST1-7, Ulica zagorskih brigada
 | 104.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,6,7 |
|  | * *asfaltiranje*
 | *101.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |  |
|  | * *nadzor*
 | *3.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |  |
|  | 1. Dio NC ST1-12, Naselje Podgaj
 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,6,7 |
|  | * *asfaltiranje*
 | *60.500,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |  |
|  | * *nadzor*
 | *2.500,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |  |
|  | 1. Dio NC ST1-16, Zagorska ulica
 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,6,7 |
|  | * *asfaltiranje*
 | *41.500,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |  |
|  | * *nadzor*
 | *1.500,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |  |
|  | 1. Dio NC ST1-23, Ulica Brezina
 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,6,7 |
|  | * *asfaltiranje*
 | *41.500,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |  |
|  | * *nadzor*
 | *1.500,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |  |
|  | 1. Dio k.č.br. 1661 k.o. Donja Stubica, Park Matije Gupca
 | 82.000,00 | 65.000,00 | 70.200,00 | 70.151,95 | 3,6,7 |
|  | * *asfaltiranje*
 | *79.500,00* | *63.000,00* | *68.200,00* | *68.151,95* |  |
|  | * *nadzor*
 | *2.500,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |  |
|  | 1. Dio NC SS-2 i NC SS-4, Strmec Stubički
 | 127.500,00 | 105.000,00 | 102.350,00 | 102.348,10 | 3,6,7 |
|  | * *asfaltiranje*
 | *123.500,00* | *103.000,00* | *99.850,00* | *99.848,10* |  |
|  | * *nadzor*
 | *4.000,00* | *2.000,00* | *2.500,00* | *2.500,00* |  |
|  | 1. Dio NC ST1-23, Sljemenski put
 | 437.500,00 | 337.000,00 | 334.950,00 | 334.930,10 | 3,6,7 |
|  |  *- asfaltiranje* | *424.000,00* | *327.250,00* | *325.200,00* | *325.680,10* |  |
|  | *- nadzor* | *13.500,00* | *9.750,00* | *9.750,00* | *9.250,00* |  |
| **2.2.** | **Rekonstrukcija prometne površine za poboljšanje sigurnosti prometa u Ulici Vladimira Nazora** | **0,00** | **195.000,00** | **189.500,00** | **189.404,64** | 3,6 |
|  | **NERAZVRSTANE CESTE UKUPNO** | **900.000,00** | **702.000,00** | **697.000,00** | **696.834,79** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **RED.BR.** | **JAVNE ZELENE POVRŠINE** | **PLAN 2021.** | **I. IZMJENA** | **II. IZMJENA** | **UTROŠENA SREDSTVA (kn)** | **IZVOR FINANCIRANJA** |
| **2.3.** | **Izgradnja dječjeg igrališta u naselju Podgaj** | **70.000,00** | **124.900,00** | **124.900,00** | **124.849,36** | **3** |
| **2.4.** | **Rekonstrukcija dječjeg igrališta u centru** | **0,00** | **0,00** | **12.500,00** | **12.500,00** | **3** |
|  | * Projektna dokumentacija
 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |  |
|  | * Rekonstrukcija
 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **JAVNE ZELENE POVRŠINE UKUPNO** | **70.000,00** | **124.900,00** | **137.400,00** | **137.349,36** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **RED.BR.** | **JAVNA RASVJETA** | **PLAN 2021.** | **I. IZMJENA** | **II. IZMJENA** | **UTROŠENA SREDSTVA (kn)** | **IZVOR FINANCIRANJA** |
| **2.5.** | **Modernizacija javne rasvjete naselja Stubičke Toplice - centar** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | 1. Izgradnja
 | 970.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 1. Nadzor
 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **JAVNA RASVJETA UKUPNO** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **RED.BR.** | **JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA** | **PLAN 2021.** | **I. IZMJENA** | **II. IZMJENA** | **UTROŠENA SREDSTVA (kn)** | **IZVOR FINANCIRANJA** |
| **2.6.** | **Izgradnja nogostupa u Brezinoj ulici** | **0,00** | **20.100,00** | **20.100,00** | **20.067,50** | **3** |
|  | **JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA UKUPNO** | **0,00** | **20.100,00** | **20.100,00** | **20.067,50** |  |
|  | **2.Građevine komunalne infrastrukture koje su izgrađene u uređenim dijelovima građevinskog područja ukupno** | **1.970.000,00** | **847.000,00** | **854.500,00** | **854.251,65** |  |

|  |
| --- |
| **3.Građevine komunalne infrastrukture koje su izgrađene izvan građevinskog područja** |
| **RED.BR.** | **NERAZVRSTANE CESTE** | **PLAN 2021.** | **I. IZMJENA** | **II. IZMJENA** | **UTROŠENA SREDSTVA (kn)** | **IZVOR FINANCIRANJA** |
| **3.1.** | **Sanacija klizišta na nerazvrstanoj cesti k.č.br. 859/2 Strmec Stubički** | **1.150.000,00** | **988.700,00** | **988.600,00** | **988.433,99** | **3,6** |
|  | 1. Izgradnja
 | 1.120.000,00 | 955.000,00 | 955.000,00 | 954.683,99 |  |
|  | 1. Nadzor
 | 30.000,00 | 33.700,00 | 33.600,00 | 33.750,00 |  |
|  | NERAZVRSTANE CESTE UKUPNO | **1.150.000,00** | **988.700,00** | **988.600,00** | **988.433,99** |  |
|  | **3. Građevine komunalne infrastrukture koje su izgrađene izvan građevinskog područja ukupno** | **1.150.000,00** | **988.700,00** | **988.600,00** | **988.433,99** |  |

|  |
| --- |
| **REKAPITULACIJA** |
| 1. | Građevine komunalne infrastrukture koje su izgrađene radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja | **184.548,54** |
| 2. | Građevine komunalne infrastrukture koje su izgrađene u uređenim dijelovima građevinskog područja | **854.251,65** |
| 3. | Građevine komunalne infrastrukture koje su izgrađene izvan građevinskog područja | **988.433,99** |
|  | **SVEUKUPNO:** | **2.027.234,18** |

1. **ZAVRŠNE ODREDBE**
	1. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01.01. - 31.12.2021. godine objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije.

OPĆINSKI NAČELNIK

 Josip Beljak, dipl.ing.agr.

DOSTAVITI:

1. Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice
2. Arhiva, ovdje