REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STUBIČKE TOPLICE

OPĆINSKO VIJEĆE

# KLASA: 400-08/16-01/12

# URBROJ: 2113/03-01-16-2

# Stubičke Toplice, 13.09.2016.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu  (Narodne novine br. 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 25. t. 3. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09 i 09/13) Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na svojoj 34. sjednici, održanoj dana 13. rujna 2016. godine, donijelo je

ODLUKU O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2016. GODINE

Članak 1.

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2016. godinu bila je određena gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i to za:

-	javne površine,

-	nerazvrstane ceste,

-	groblje,

-	javnu rasvjetu,

-	opskrbu pitkom vodom,

-	odvodnju atmosferskih voda,

-	održavanje čistoće.

Članak 2.

Tablica koja sadrži opis poslova s planiranim troškovima po Proračunu Općine Stubičke Toplice za 2016. godinu i iskazom potrošenih financijskih sredstava za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine, sastavni  je dio i prilog ovog Izvješća.

OPIS I OPSEG IZVRŠENIH POSLOVA GRADNJE  INFRASTRUKTURE

I.	JAVNE  POVRŠINE

1.	Za izgradnju javnih površina nije bilo utrošenih sredstava.

II.	NERAZVRSTANE CESTE

1.	Za izgradnju mosta i pristupne ceste u Strmcu Stubičkom, na izradu studije izvodljivosti sa analizom troškova utrošena su sredstva u iznosu od 47.500,00 kuna.

2. 	Za izgradnju pristupne ceste s nogostupom prema groblju na izmjeru terena i izradu geodetskog elaborata, izradu projektne dokumentacije te studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi utrošena su sredstva u iznosu od 116.053,38 kuna.

3. 	Za izgradnju ceste prema reciklažnom dvorištu utrošena su sredstva u iznosu od 18.750,00 kuna.

III.	GROBLJE

1.	Za uslugu pripreme, prijave i provedbe projekta “Izgradnja groblja Strmec Stubički” te na izradu studije izvodljivosti sa analizom troškova i koristi utrošena su sredstva u iznosu od 131.375,00 kuna.

IV.	JAVNA RASVJETA

1.	Za izgradnju javne rasvjete u Ulici Ivančica utrošena su sredstva u iznosu od 8.044,25 kuna.

V.	OPSKRBA PITKOM VODOM

1.	Za proširenje vodovodne mreže lokalnog vodovoda Sljeme – Pila – Strmec Stubički utrošena su sredstva u iznosu  9.217,00 kuna.

VI.	ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

- Za izgradnju kanala oborinske odvodnje, prema zahtjevima mjesnih odbora, utrošena su sredstva u iznosu od 36.245,00 kuna.

VII.	ODRŽAVANJE ČISTOĆE

1. 	Za izgradnju reciklažnog dvorišta na izradu tehničke dokumentacije utrošena su sredstva u iznosu od 53.089,70 kuna.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice

Stjepan Sokač